Отчет об освоении бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств областного бюджета, федерального бюджета

и иных безвозмездных поступлений, на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства

государственной и муниципальной собственности Самарской области на 01.07.2020

руб.

| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год, доведенные до ГРБС | Кассовое исполнение | Процент кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | 1 732 532 400,00 | 1 119 782 400,00 | 427 907 031,48 | 24,7 |
| Министерство имущественных отношений Самарской области | 9 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 20 391 439 696,18 | 14 133 323 614,18 | 1 118 244 613,34 | 5,5 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 675 809 571,42 | 514 150 131,81 | 94 019 537,61 | 13,9 |
| Министерство здравоохранения Самарской области | 44 324 559,00 | 44 324 559,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство промышленности и торговли Самарской области | 22 498 935,11 | 22 498 935,11 | 7 727 290,53 | 34,3 |
| Министерство строительства Самарской области | 10 820 055 931,08 | 9 790 910 313,37 | 2 386 313 771,12 | 22,1 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 1 295 273 635,73 | 901 407 062,89 | 276 568 646,18 | 21,4 |
| Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | 28 049 346,45 | 24 587 168,07 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 35 019 139 074,97 | 26 550 984 184,43 | 4 310 780 890,26 | 12,3 |