Отчет об освоении бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств областного бюджета, федерального бюджета

и иных безвозмездных поступлений, на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства

государственной и муниципальной собственности Самарской области на 01.04.2018

руб.

| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год, доведенные до ГРБС | Кассовое исполнение | Процент кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | 146 339 600,00 | 64 759 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 4 814 499 323,38 | 3 358 766 098,05 | 103 163 454,61 | 2,1 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 268 255 313,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство строительства Самарской области | 9 069 275 325,70 | 8 314 761 732,50 | 1 050 901 693,53 | 11,6 |
| Министерство спорта Самарской области | 66 933 851,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 136 747 400,00 | 136 747 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 349 890 626,23 | 321 283 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | 27 156 131,00 | 27 156 131,00 | 6 822 852,00 | 25,1 |
| ИТОГО | 14 883 597 571,18 | 12 227 974 461,55 | 1 160 888 000,14 | 7,8 |