Отчет об освоении бюджетных ассигнований, выделенных за счет средств областного бюджета, федерального бюджета

и иных безвозмездных поступлений, на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства

государственной и муниципальной собственности Самарской области на 01.07.2023

руб.

| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год, доведенные до ГРБС | Кассовое исполнение | Процент кассового исполнения к сводной бюджетной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | 1 577 765 027,05 | 1 099 936 000,00 | 199 936 000,00 | 12,7 |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 21 290 437 063,96 | 20 495 666 603,96 | 16 232 447 874,99 | 76,2 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 675 997 341,74 | 638 935 253,22 | 215 405 473,65 | 31,9 |
| Министерство строительства Самарской области | 30 954 846 418,64 | 30 310 598 181,58 | 8 627 169 993,44 | 27,9 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 2 724 058 406,64 | 2 723 604 010,64 | 652 582 893,55 | 24,0 |
| Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 180 573 970,00 | 50 914 990,00 | 49 630,54 | 0,03 |
| Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | 167 689 767,70 | 167 689 767,70 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 57 571 367 995,73 | 55 487 344 807,10 | 25 927 591 866,17 | 45,0 |